ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к инвестиционному проекту (ИП) по объекту:

«Строительство кабельной линии 10 кВ от ПС-52 до РП-2. Прокладка  кабельной лини  10кВ. пгт.Никель»

Номер инвестиционного проекта: L_ПрН_СтрКЛ_141.04

- Год реализации инвестиционного проекта:

2022 г – заказ проекта; 2023г  - строительно-монтажные работы.

2. Цель реализации проекта: Реализация мероприятий по прокладке кабельных линий 10 кВ от ПС-52 (питающий центр МРСК) до РП-2 обеспечивает надежное и качественное электроснабжение всех потребителей электрической энергии пгт. Никель. КЛ-10 кВ от ПС-52 до РП-2 является одной из головных питающих кабельных линий пгт. Никель, а также позволяет обеспечить энергетическую безопасность жилищно-коммунального комплекса п. Никель.

3. Источник финансирования – инвестиционная составляющая  в тарифе на услуги по передаче электрической энергии.

4.  Стоимость ИП ( в млн. руб.):

| Показатели | Сметная стоимость в базовых ценах | Утвержденный план по приказу Минэнерго и ЖКХ МО от 20.07.2020 № 139 |  | Утвержденный план по приказу Минэнерго и ЖКХ МО от 11.06.2021 № 88 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Сметная стоимость в текущих ценах |  |
| Итого без НДС | - | 5,775 |  | 0,287 | на 01.01.2022г. |
| НДС | - | 1,055 | На 01.01.2021г. | 0,0,58 |  |
| Всего с НДС | - | 6,930 |  | 0,345 |  |

Расчет стоимости  проекта  (Приказ  Минэнерго и ЖКХ МО  от 20.07.2020 № 139) :

- государственные элементные сметные нормы;

- объемы планируемых работ;

- стоимость материальных ресурсов определена на основании прайс-листов фирм поставщиков;

- прогнозные индексы дефляторы (письмо Минэкономразвития России от 03.10.2018 № 28438-АТ/ДОЗИ и от 05.10.2018 № Д14н-1974) – «инвестиции в основной  капитал».

Предложение по корректировке утвержденного плана  на  2021 год:

Инвестиционный  проект  перенесен   с   2021 года  на   2022-2023 гг. 2022 год  -  разработка  проектной  документации; 2023 год - строительно-монтажные работы.

Ведущий экономист                                                                                                           Ульянкова В.В.